.调度详情查看

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工作量估计（人日） | | | | | |
|  | 最终估计量 | 估计人 | 最小值 | 最可能值 | 最大值 | Ei |
| 需  求 | 9.1 | 专家1 | 7 | 8 | 12 | 8.5 |
| 专家2 | 7 | 9 | 13 | 9.3 |
| 专家3 | 8 | 9 | 13 | 9.5 |
| 设  计 | 14.0 | 专家1 | 10 | 13 | 18 | 13.3 |
| 专家2 | 8 | 14 | 19 | 13.8 |
| 专家3 | 9 | 15 | 20 | 14.8 |
| 编  码 | 11.1 | 专家1 | 5 | 10 | 16 | 10.2 |
| 专家2 | 6 | 13 | 15 | 12.1 |
| 专家3 | 5 | 11 | 17 | 11 |
| 测  试 | 16.3 | 专家1 | 13 | 16 | 20 | 16.1 |
| 专家2 | 12 | 15 | 21 | 15.5 |
| 专家3 | 13 | 17 | 22 | 17.2 |