用户登录

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 工作量估计（人日） | | | | | |
|  | 最终估计量 | 估计人 | 最小值 | 最可能值 | 最大值 | Ei |
| 需  求 | 2 | 孙正群 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 徐博 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 侯浩龙 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 设  计 | 4.3 | 陈欣雅 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 孙正群 | 2 | 4 | 5 | 4.5 |
| 侯浩龙 | 3 | 4 | 5 | 4.2 |
| 编  码 | 11.4 | 孙正群 | 5 | 10 | 16 | 10.2 |
| 王维芳 | 7 | 13 | 15 | 12.3 |
| 徐博 | 9 | 11 | 17 | 11.7 |
| 测  试 | 4.5 | 裴晓航 | 2 | 5 | 7 | 4.8 |
| 章涛 | 3 | 4 | 7 | 4.3 |
| 张泽栋 | 4 | 4 | 7 | 4.5 |

总共需要2+4.3+11.4+4.5 = 22.2